УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ "СОШ с.Сафаровка"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Э.Яфарова

"01" марта 2014 года

**План мероприятий**

**по подготовке МКОУ «СОШ с.Сафаровка» к 2014-2015 учебному году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| **Пожарная безопасность, выполнение предписаний ГПН** | | | | | |
| 1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли |  | Июнь-август | |  |
| 2 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) | Ершовское отделение ВДПО | Июнь-июль | |  |
| 3 | Обновление предписывающих и указательных знаков безопасности, табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны | Ответственный за ПБ и ТБ Яфаров М.М. | до 10.08.2014 года | |  |
| 4 | Испытания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | ООО "АВиТА" - обслуживающая организация | До 01.09.2014 года | |  |
| 5 | Опрессовка отопительной системы | Заведующая  хозяйством  Алимова Р.Х. | Июль | |  |
| 6 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда | Директор школы Яфарова А.Э. | до 01.08. 2014 года | |  |
| 7 | Утверждение программ: обучения учащихся и воспитанников учреждения правилам пожарной безопасности; проведения противопожарного инструктажа с работниками учреждения; плана-графика проведения противопожарных инструктажей с работниками учреждения; плана- графика тренировок по эвакуации людей в случае пожара на учебный год | Директор школы  Яфарова А.Э. | до 01.08. 2014 года | |  |
| **Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт помещений пищеблока | Заведующая хозяйством, технический персонал учреждения | до 01.06.2014 года | |  |
| 2 | Текущий (косметический) ремонт учебных классов, спортивного зала, коридора и других помещений | Заведующая хозяйством,  технический персонал учреждения | до 01.07.2014 года | |  |
| 3 | Реконструкция спортивной площадки | Биктимеров Р.А., учитель физической культуры | до 01.07.2014 года | |  |
| 4 | Частичный ремонт отопительной системы | Алимова Р.Х., заведующая хозяйством | до 01.07.2014 года | |  |
| 5 | Частичный ремонт водопроводных и канализационных сетей. | Алимова Р.Х., заведующая хозяйством | до 01.07.2014 года | |  |
| 6 | Подготовка паспортов учебных кабинетов и спортивного зала | Заведующие кабинетами, учитель физической культуры | До 01.08.  2014 г. | |  |
| 7 | Ремонт и испытание имеющегося оборудования | Заведующая хозяйством, ответственный за охрану труда и технику безопасности | До 01.08.  2014 г. | |  |
| 8 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Директор школы  Яфарова А.Э. | До 01.07.  2014 г. | |  |
| **Мероприятия антитеррористической безопасности** | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт ограждения по периметру здания | Ремонтная бригада,  Яфаров М.М. | До 01.07.2014 года | |  |
| **Благоустройство территории** | | | | | |
| 1 | Разбивка и оборудование территории школы на зоны:  -отдыха  -физкультурно –  спортивная  -учебно-опытная  -хозяйственная | Директор школы  Яфарова А.Э.  Яфаров М.М.  Биктимеров Р.А.  Тимербулатова Л.М.  Алимова Р.Х. | До 01.06.  2014 г. | |  |
| **Организационные вопросы** | | | | | |
| 1 | Комплектование  первого класса | Заместитель директора по УВР Биктимерова И.Ж. | С 10.03. по 31.07.  2014 г. | |  |
| 2 | Прохождение КПК и курсов переподготовки педагогическими работниками | Учителя-предметники,  заместитель директора по УВР Биктимерова И.Ж. | В течении года | |  |
| 3 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями | Библиотекарь Сунчаляева А.А. | Июнь-август 2014 г. | |  |
| 4 | Организация работы по проведению аттестации педагогических кадров | Директор школы, заместитель директора по УВР | В течении года | |  |

**Директор школы А.Э.Яфарова**