УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ "СОШ с.Сафаровка"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Э.Яфарова

"01" марта 2014 года

 **План мероприятий**

**по подготовке МКОУ «СОШ с.Сафаровка» к 2014-2015 учебному году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнитель**  | **Срок исполнения** | **Примечание** |
|  **Пожарная безопасность, выполнение предписаний ГПН** |
| 1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли  |  | Июнь-август |  |
| 2 | Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  | Ершовское отделение ВДПО | Июнь-июль |  |
| 3 | Обновление предписывающих и указательных знаков безопасности, табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны | Ответственный за ПБ и ТБ Яфаров М.М.    | до 10.08.2014 года   |  |
| 4 | Испытания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре  | ООО "АВиТА" - обслуживающая организация | До 01.09.2014 года |  |
| 5 | Опрессовка отопительной системы  | Заведующая хозяйством Алимова Р.Х. | Июль |  |
| 6 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда | Директор школы Яфарова А.Э. | до 01.08. 2014 года |  |
| 7 | Утверждение программ: обучения учащихся и воспитанников учреждения правилам пожарной безопасности; проведения противопожарного инструктажа с работниками учреждения; плана-графика проведения противопожарных инструктажей с работниками учреждения; плана- графика тренировок по эвакуации людей в случае пожара на учебный год  | Директор школы Яфарова А.Э. | до 01.08. 2014 года |  |
|  **Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 1 | Текущий ремонт помещений пищеблока   | Заведующая хозяйством, технический персонал учреждения  | до 01.06.2014 года  |  |
| 2 | Текущий (косметический) ремонт учебных классов, спортивного зала, коридора и других помещений   | Заведующая хозяйством,технический персонал учреждения | до 01.07.2014 года  |  |
| 3 | Реконструкция спортивной площадки | Биктимеров Р.А., учитель физической культуры | до 01.07.2014 года  |  |
| 4 | Частичный ремонт отопительной системы | Алимова Р.Х., заведующая хозяйством | до 01.07.2014 года  |  |
| 5 | Частичный ремонт водопроводных и канализационных сетей. | Алимова Р.Х., заведующая хозяйством | до 01.07.2014 года  |  |
| 6 | Подготовка паспортов учебных кабинетов и спортивного зала | Заведующие кабинетами, учитель физической культуры | До 01.08.2014 г. |  |
| 7 | Ремонт и испытание имеющегося оборудования  | Заведующая хозяйством, ответственный за охрану труда и технику безопасности | До 01.08.2014 г. |  |
| 8 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Директор школыЯфарова А.Э. | До 01.07.2014 г. |  |
|  **Мероприятия антитеррористической безопасности**  |
| 1 | Текущий ремонт ограждения по периметру здания  | Ремонтная бригада,Яфаров М.М. | До 01.07.2014 года |  |
|  **Благоустройство территории** |
| 1 | Разбивка и оборудование территории школы на зоны:-отдыха-физкультурно –  спортивная-учебно-опытная-хозяйственная | Директор школыЯфарова А.Э.Яфаров М.М.Биктимеров Р.А.Тимербулатова Л.М.Алимова Р.Х. | До 01.06.2014 г. |  |
|  **Организационные вопросы** |
| 1 | Комплектование первого класса | Заместитель директора по УВР Биктимерова И.Ж. | С 10.03. по 31.07.2014 г. |  |
| 2 | Прохождение КПК и курсов переподготовки педагогическими работниками | Учителя-предметники,заместитель директора по УВР Биктимерова И.Ж. | В течении года |  |
| 3 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями | Библиотекарь Сунчаляева А.А. | Июнь-август 2014 г. |  |
| 4 | Организация работы по проведению аттестации педагогических кадров | Директор школы, заместитель директора по УВР | В течении года |  |

 **Директор школы А.Э.Яфарова**